## 一代舱名义路径问题解决计划及将旋转点定位喷嘴出口处的方案

- 将名义路径问题转换为模型，之后用MBSE的方法论求解问题；（1 week）

- 了解一代舱DGSS相关部分的设计意图（Design intent），设计规格及所有监测方法；（1 week，可并行）

- 明确理想目标，明确工程目标，明确最终需求目标；（1 week）

- 模型求解；（1 week）

- 给出名义路径问题的综合分析和最终结论。（1 week）

可能会根据问题解决进展调整部分条目。

几个问题：

如何验证液滴在名义路径上？【精度】

DGS在零位时，如何判断喷嘴在X轴上？

如何判断液滴过PF点了？

FDS可以知道液滴的Y和Z坐标；

DFC可以直接知道液滴的Z坐标，可通过投影计算知道液滴的Y坐标。

现在有如下几个坐标系

DGSLCS坐标系：DGS自身的局部坐标系；

DGSCS坐标系：DGS处于零位时的固定坐标系，DGSLCS在不做平移运动也不做旋转运动时与DGSCS坐标系重合；

PF坐标系：我们最终比较关心的坐标系。

喷嘴在DGSLCS坐标系的固定位置，P_nz_in_LCS (0, y0, z0)

DGS为类stewart结构，可以6个自由度运动。

DGSLCS，DGSCS和PF坐标系的转换关系如下。

现在，我们想设置喷嘴处（P_nz_in_LCS (0, y0, z0)）为pivot point，我们该怎么做。

这个是结论，接下来会有更详细的说明和验证。